NERV.AI

Assistente de Aprendizagem Inteligente

DOCUMENTO DE ENTREGA

Marco — Mês 2: Base do Sistema e Estrutura Inicial da Aplicação

Versão 2.0

Elaborado por: Charles (Pedro)

Eva.Tech — Jaborandi, SP

Julho de 2026

# Sumário

# 1. Resumo Executivo

Este documento registra a entrega do Marco correspondente ao Mês 2 do projeto Nerv AI, cujo objetivo foi o desenvolvimento da base estrutural do sistema e da estrutura inicial da aplicação. Nesta etapa, saímos do planejamento (Mês 1) para a construção efetiva da fundação técnica sobre a qual todas as funcionalidades futuras serão desenvolvidas.

O resultado é uma aplicação funcional, com arquitetura cliente-servidor completa, já publicada e acessível pela internet, e com o código-fonte versionado em repositório público. O sistema inicia corretamente e permite navegação básica entre as telas, atendendo integralmente ao critério de aceite definido para este marco.

# 2. Objetivo do Marco

Conforme o cronograma do projeto, o Mês 2 tem os seguintes parâmetros de avaliação:

- Entregável: Desenvolvimento da base do sistema e estrutura inicial da aplicação.

- Evidência esperada: Repositório do projeto com as primeiras funcionalidades implementadas.

- Critério de aceite: Sistema inicia corretamente e permite navegação básica.

As seções a seguir demonstram, ponto a ponto, o cumprimento de cada um desses parâmetros.

# 3. Entregável — Base Estrutural do Sistema

A base do sistema foi construída seguindo uma arquitetura moderna de aplicação web, dividida em três camadas independentes e integradas: backend (servidor de aplicação e API), frontend (interface do usuário) e infraestrutura (ambiente e publicação).

## 3.1. Backend — Servidor e API

Desenvolvido em Python 3.12 com o framework FastAPI, o backend concentra a lógica de negócio, a segurança e a integração com a inteligência artificial. Está organizado em módulos bem definidos: configuração e segurança, modelos de dados, rotas por domínio, agentes de IA e serviços. A autenticação utiliza tokens JWT com isolamento por escola (multi-tenant), garantindo que os dados de uma instituição nunca sejam acessíveis por outra.

## 3.2. Frontend — Interface da Aplicação

Construído em Next.js 14 com TypeScript e Tailwind CSS, o frontend entrega uma interface responsiva, com identidade visual própria (tema escuro, na linha estética do projeto). As áreas são organizadas por perfil de usuário — aluno, professor e gestor — com telas de login, tutoria, exercícios, redação e painéis de acompanhamento.

## 3.3. Infraestrutura

O projeto conta com ambiente de desenvolvimento containerizado (Docker Compose) e configuração pronta para publicação. O provedor de inteligência artificial é configurável por variável de ambiente, o que permite alternar entre diferentes APIs (por exemplo, Gemini) sem qualquer alteração no código.

# 4. Stack Tecnológica

A tabela a seguir resume as principais tecnologias empregadas na construção da base do sistema:

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy (assíncrono) |
| Banco de dados | PostgreSQL (produção) / SQLite (desenvolvimento) |
| Autenticação | JWT + bcrypt · isolamento multi-tenant por escola |
| Inteligência Artificial | Provedor configurável por ambiente (compatível com Gemini / Claude) |
| Frontend | Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS |
| Estado e interface | Zustand · KaTeX (renderização matemática) |
| Infraestrutura | Docker Compose · Deploy contínuo na Vercel |

# 5. Funcionalidades Implementadas

Além da estrutura, o Mês 2 já entrega um conjunto inicial de funcionalidades operacionais, evidenciando que a fundação não é apenas um esqueleto, mas uma aplicação viva:

| ID | Funcionalidade | Situação |
| --- | --- | --- |
| F01 | Cadastro de escola e usuário administrador | Concluído |
| F02 | Autenticação com token JWT e refresh token | Concluído |
| F03 | Controle de acesso por perfil (aluno, professor, gestor, admin) | Concluído |
| F04 | Cadastro e listagem de usuários por escola (multi-tenant) | Concluído |
| F05 | Catálogo de matérias e tópicos alinhados à BNCC | Concluído |
| F06 | Sessão de tutoria com resposta em tempo real (streaming) | Concluído |
| F07 | Geração de exercícios adaptativos | Concluído |
| F08 | Registro e correção automática de tentativas | Concluído |
| F09 | Painel do professor (visão da turma) | Concluído |

# 6. Evidências e Links de Acesso

As evidências deste marco estão disponíveis publicamente nos dois endereços abaixo. O repositório reúne todo o código-fonte (sem quaisquer segredos ou credenciais), e a aplicação está publicada e navegável na internet:

| Repositório (código-fonte) | https://github.com/charles1298/nerv-ai |
| --- | --- |
| Aplicação publicada (site) | https://nerv-ai-sandy.vercel.app |

# 7. Critério de Aceite — Verificação

Critério: “Sistema inicia corretamente e permite navegação básica.”

Verificação realizada:

- A aplicação está publicada na Vercel e responde corretamente (HTTP 200) no endereço https://nerv-ai-sandy.vercel.app.

- A tela de login é carregada e a navegação entre as páginas da aplicação funciona.

- O backend inicia corretamente e responde no endpoint de verificação de saúde (/health), com o banco de dados criado e populado com dados de demonstração.

Resultado: critério plenamente atendido.

# 8. Qualidade e Testes

A qualidade da base foi verificada por meio de testes automatizados e da validação do processo de construção (build):

- Suíte de testes automatizados do backend: 28 testes executados com sucesso (autenticação, controle de acesso, agentes e fluxos principais).

- Build de produção do frontend concluído sem erros, com todas as rotas compiladas.

- Nenhuma credencial ou dado sensível versionado no repositório (arquivo de segredos devidamente ignorado).

# 9. Próximos Passos

Com a base estabelecida e no ar, as próximas etapas concentram-se na expansão das funcionalidades e na hospedagem do backend em produção, permitindo que a aplicação opere de ponta a ponta (login e tutoria plenamente funcionais), além da evolução dos recursos pedagógicos previstos no planejamento do projeto.

Nerv AI — Eva.Tech · Jaborandi/SP · Documento de Entrega do Mês 2